#### Российская Федерация

##### Ростовская область

Заветинский район

муниципальное образование «Фоминское сельское поселение»

##### Администрация Фоминского сельского поселения

## Постановление

№  90

10.10.2013                                                                                                         х.Фомин

| Об утверждении муниципальной программы Фоминского сельского поселения ««Благоустройство территории Фоминского сельского поселения» |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Фоминского сельского поселения от 06.09.2013 № 75 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Фоминского сельского поселения», распоряжением Администрации Фоминского сельского поселения от 09.09.2013 № 47 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Фоминского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить муниципальную программу Фоминского сельского поселения «Благоустройство территории Фоминского сельского поселения»

согласно приложению № 1.

2. Признать утратившими силу с 1 января 2014 года правовые акты Фоминского сельского поселения по Перечню согласно приложению № 2.

3. Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию и вступает силу с 1 января 2014 года.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности главы

Фоминского сельского поселения	                                       Е.В.Горбанева

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Фоминского сельского поселения

от  10.10.2013 № 90

Муниципальная программа Фоминского сельского поселения

«Благоустройство территории Фоминского сельского поселения»

ПАСПОРТ

муниципальной программы Фоминского сельского поселения

«Благоустройство территории Фоминского сельского поселения»

| Наименование муниципальной программы Фоминского сельского поселения | Муниципальная программа Фоминского сельского поселения «Благоустройство территории Фоминского сельского поселения» (далее –программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Фоминского сельского поселения |
| Соисполнители муниципальной программы | Специалист первой категории по вопросам имущественных и земельных отношений |
| Участники муниципальной программы | Администрация Фоминского сельского поселения |
| Подпрограммы муниципальной программы | 1. Благоустройство территории |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | Отсутствуют |
| Цели муниципальной программы | Комплексное решение проблем благоустройства, обеспечение и улучшение внешнего вида территории Фоминского сельского поселения; повышение качества жизни населения на территории поселения |
| Задачи муниципальной программы | Поддержание на существующем уровне и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния и благоустроенности поселения |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | Общая площадь зеленых насаждений, га; обеспеченность уличным освещением, км; общая площадь мест захоронения, га; количество инициатив жителей населенных пунктов в области благоустройства территории, шт; |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2014 – 2020 годы; этапы реализации Программы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы из средств местного бюджета составляет 917,5 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 190,5 тыс. рублей; в 2015 году – 160,0 тыс. рублей; в 2016 году – 113,4 тыс. рублей; в 2017 году – 113,4 тыс. рублей; в 2018 году – 113,4 тыс. рублей; в 2019 году – 113,4 тыс. рублей; в 2020 году – 113,4 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | .Повышение уровня благоустройства территории Фоминского сельского поселения: - увеличение уровня содержания сетей уличного освещения; - повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства; - улучшение санитарного и экологического состояния населенных пунктов; - привлечение молодого поколения к участию по благоустройству населенных пунктов. |

Раздел 1. Характеристика проблем, на решение которых направлена Программа

Решение задач благоустройства населенных пунктов поселения необходимо проводить программно-целевым методом.

Программа разработана на основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и конкретизирует целевые критерии развития благоустройства Фоминского сельского поселения на 2014 – 2020 годы.

Повышение уровня качества проживания граждан является необходимым условием для стабилизации и подъема экономики поселения.

Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории поселения, не вполне обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к их качеству, а уровень износа продолжает увеличиваться.

Финансово-экономические механизмы, обеспечивающие восстановление, ремонт существующих объектов благоустройства, недостаточно эффективны, так как решение проблемы требует комплексного подхода.

Без реализации неотложных мер по повышению уровня благоустройства территории нельзя добиться эффективного обслуживания экономики и населения, а также обеспечить в полной мере безопасность жизнедеятельности и охрану окружающей среды.

Программа полностью соответствует приоритетам социально-экономического развития Фоминского сельского поселения на среднесрочную перспективу.

Реализация Программы направлена на:

- создание условий для улучшения качества жизни населения;

- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности и сохранения окружающей среды;

- создание условий для преодоления социально-экономического отставания поселения от других муниципальных образований.

- Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Основной целью муниципальной программы является комплексное решение вопросов, связанных с организацией благоустройства, обеспечение и улучшение внешнего вида территории Фоминского сельского поселения.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

- организация освещения улиц до нормативных требований;

- организация прочих мероприятий по благоустройству поселения, улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории;

- повышение уровня благоустройства территории поселения;

- рациональное и эффективное использование средств местного бюджета.

При выполнении вышеуказанной задачи будут улучшены благоприятные условия для проживания населения.

Муниципальная программа имеет следующие целевые показатели:

1. Общая площадь зеленых насаждений, га;

2. Обеспеченность уличным освещением, км;

3. Общая площадь мест захоронения, га;

4. Количество инициатив жителей населенных пунктов в области благоустройства территории, шт.

Реализация Программы предполагает достижение следующих результатов:

- развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности;

- повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства;

- улучшение технического состояния отдельных объектов благоустройства;

- улучшение санитарного и экологического состояния населенных пунктов поселения;

- повышение уровня эстетики поселения;

- привлечение молодого поколения к участию по благоустройству населенных пунктов в поселении.

Этапы реализации муниципальной программы  не выделяются. Период реализации муниципальной программы 2014-2020 годы.

- Раздел 3. Обоснование выделения подпрограмм муниципальной 
программы обобщенная характеристика основных мероприятий

Достижение целей муниципальной программы и решение ее задач осуществляется в рамках одной подпрограмм:

«Благоустройство территории Фоминского сельского поселения».

Обоснованность выделения подпрограммы в муниципальной программе обусловлена использованием программно-целевого метода при ее формировании и определяется следующими факторами:

возможностью концентрации ресурсов на приоритетных задачах, направленных на решение системной проблемы в целом;

комплексным характером решаемой проблемы.

Раздел 4.

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы

Объем финансового обеспечения реализации программы за 2014 - 2020 годы составит 917,5 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 190,5 тыс. рублей;

в 2015 году – 160,0 тыс. рублей;

в 2016 году – 113,4 тыс. рублей;

в 2017 году – 113,4  тыс. рублей;

в 2018 году – 113,4 тыс. рублей;

в 2019 году – 113,4 тыс. рублей;

в 2020 году – 113,4 тыс. рублей..

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета поселения подлежит ежегодному уточнению в рамках формирования проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Информация о расходах бюджета поселения на реализацию программы приведена в приложении № 3.

Информация о расходах областного бюджета, федерального бюджета, местного бюджета, внебюджетных источников на реализацию программы приведена в приложении № 4.

Раздел 5.

Участие Фоминского сельского поселения в

реализации государственной программы Ростовской области»

В рамках реализации программы участие Фоминского сельского поселения в реализации государственной программы Ростовской области не предусмотрено.

Раздел 6.

Методика оценки эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы будет осуществляться путём ежегодного сопоставления:

- фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых значений целевых показателей муниципальной программы (целевой параметр -100%);

- фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых объёмов расходов местного бюджета на реализацию муниципальной программы и её основных мероприятий (целевой параметр не менее 95%);

- числа выполненных и планируемых мероприятий плана реализации муниципальной программы (целевой параметр – 100%).

- Раздел 7.

- Порядок взаимодействия ответственных исполнителей, соисполнителей.

- участников муниципальной программы

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной программы, разрабатываемым на очередной финансовый год и содержащим перечень значимых контрольных событий муниципальной программы с указанием их сроков и ожидаемых результатов.

Ответственный исполнитель программы:

обеспечивает разработку программы, внесение в установленном порядке проекта постановления Администрации Фоминского сельского поселения об утверждении программы на Главе Фоминского сельского поселения;

формирует в соответствии с методическими рекомендациями структуру программы, а также перечень участников программы;

организует реализацию программы, вносит предложения Главе Фоминского сельского поселения об изменениях в программу и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей программы, а также конечных результатов ее реализации;

подготавливает отчеты об исполнении плана реализации (с учетом информации, представленной участниками программы) и вносит их на рассмотрение Главе Фоминского сельского поселения;

подготавливает отчет о реализации программы по итогам года, согласовывает и вносит на рассмотрение Главе Фоминского сельского поселения проект постановления Администрации  Фоминского сельского поселения об утверждении отчета в соответствии с регламентом Администрации  Фоминского сельского поселения.

Участник программы:

осуществляет реализацию основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы, в рамках своей компетенции;

представляет ответственному исполнителю предложения при разработке программы в части основного мероприятия подпрограммы, входящих в состав программы, в реализации которых предполагается его участие;

представляет ежеквартально, до 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки отчета об исполнении плана реализации и отчета о реализации программы по итогам полугодия и 9 месяцев;

представляет в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки годового отчета о реализации программы;

Раздел 8. Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры Фоминского сельского поселения» муниципальной программы

Раздел 8.1. Паспорт подпрограммы «Благоустройство территории»

муниципальной программы

| Наименование подпрограммы муниципальной программы Фоминского сельского поселения | «Благоустройство территории» (далее –программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Фоминского сельского поселения |
| Соисполнители муниципальной программы | отсутствуют |
| Участники муниципальной программы | Администрация Фоминского сельского поселения |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | Отсутствуют |
| Цели муниципальной программы | Комплексное решение проблем благоустройства, обеспечение и улучшение внешнего вида территории Фоминского сельского поселения; повышение качества жизни населения на территории поселения |
| Задачи муниципальной программы | Поддержание на существующем уровне и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния и благоустроенности поселения |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | Общая площадь зеленых насаждений, га; обеспеченность уличным освещением, км; общая площадь мест захоронения, га; общая площадь свалки, га.; количество инициатив жителей населенных пунктов в области благоустройства территории, шт; |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2014 – 2020 годы; этапы реализации Программы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы из средств местного бюджета составляет 917,5 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 190,5 тыс. рублей; в 2015 году – 160,0 тыс. рублей; в 2016 году – 113,4 тыс. рублей; в 2017 году – 113,4 тыс. рублей; в 2018 году – 113,4 тыс. рублей; в 2019 году – 113,4 тыс. рублей; в 2020 году – 113,4 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Поддержание санитарных норм и эстетичного вида территории поселения; создание комфортных и безопасных условий проживания жителей поселения; повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства; привлечение молодого поколения к участию в благоустройству населенных пунктов |

Раздел 8.2. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы

«Благоустройства территории»

Концепция стратегии социально-экономического развития Фоминского сельского поселения определяет благоустройство территории муниципального образования как важнейшую составную часть потенциала поселения, а ее развитие – как одну из приоритетных задач органов местного самоуправления.
 Повышение уровня качества среды проживания и временного нахождения, является необходимым условием стабилизации и подъема экономики сельского поселения и повышения уровня жизни населения.

Фоминское сельское поселение  сталкивается с экологическими проблемами, а именно: наличием несанкционированного навалов мусора на территории населенных пунктов, недостаточной обеспеченностью зелеными насаждениями, низким уровнем экологической культуры населения.

Общая площадь лесных насаждений в поселении - 810 га. Зеленые насаждения имеют важное значение в очищении  воздуха, растительного покрова, разрушению почвы, загрязнению лесной среды и общему распаду лесных сообществ.

С целью сохранения и улучшения состояния зелёного фонда постоянно ведутся работы по содержанию многолетних зелёных насаждений находящихся в муниципальной собственности Фоминского сельского поселения общей площадью 6,2 га.

Организация оказания содержания мест захоронений является социально значимым вопросом. В настоящее время в поселении имеются следующие места захоронения:

- кладбище х. Фомин, площадь 11 000 кв.м.;

- кладбище х. Алексеев, площадь 1000 кв.м.;

- кладбище х. Потапенко, площадь 1000 кв.м.;

В поселении большое внимание уделяется вопросам уличного освещения.	В настоящее время система наружного освещения включает 6 пунктов управления освещением (щитовые). Общая протяженность линий наружного освещения составляет 14,97 км и имеет более 54 светильников. Качественное освещение поселения – необходимое условие его жизнедеятельности.

В Фоминском сельском поселении Решением собрания депутатов № 102 от 02 февраля 2012 года  поселения приняты  Правила благоустройства и санитарного содержания территории Фоминского сельского поселения. С целью обеспечения чистоты и порядка на территории поселения в рамках муниципальной программы будет продолжена работа по привлечению жителей  к выполнению на добровольной основе работ по уборке, благоустройству и озеленению территории населенных пунктов Фоминского сельского поселения.

Реализация комплекса программных мероприятий сопряжена со следующими рисками:

- риск ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что выразится на снижении темпов роста экономики и уровне инвестиционной активности, возникновении бюджетного дефицита, сокращении объемов финансирования;

- риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, снижению объемов капитального ремонта, ремонта и содержания объектов благоустройства;

- риск задержки завершения перехода на финансирование работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту объектов благоустройства, в соответствии с нормативами денежных затрат, что не позволит в период реализации Программы  существенно сократить накопленное отставание в выполнении ремонтных работ и достичь запланированных в Программе показателей.

В целях управления указанными рисками в процессе реализации муниципальной программы предусматривается:

- формирование эффективной системы управления муниципальной программой на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности ответственного исполнителя;

- проведение мониторинга выполнения муниципальной программы, регулярного анализа и, при необходимости, ежегодной корректировки показателей (индикаторов), а так же мероприятий муниципальной программы;

- планирование реализации муниципальной программы с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов, достижения цели и задач муниципальной программы.

- Раздел 8.3. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы

- «Благоустройство территории» муниципальной программы

Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Основными целями муниципальной программы являются:

комплексное решение вопросов, связанных с организацией благоустройства, обеспечением чистоты и порядка;

повышением качества жизни населения на территории Алексеевского сельского поселения.

Ключевым показателем, характеризующим степень достижения стратегической цели, будет являться постоянное обеспечение чистоты и порядка, повышение качества жизни населения на территории поселения.

Для достижения указанной цели должна быть решена основная задача - поддержание на существующем уровне и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния и благоустроенности поселения.

При выполнении вышеуказанной задачи будут улучшены благоприятные условия для проживания населения.

Муниципальная программа имеет следующие целевые показатели:

1.Общая площадь зеленых насаждений, га;

2.Обеспеченность уличным освещением, км;

3.Общая площадь мест захоронения, га;

4. Общая площадь свалки, га;

5. Количество инициатив жителей населенных пунктов в области благоустройства территории, шт.

Данные показатели указываются в натуральном выражении и характеризуют сохранение соответственно площадей и протяженностей объектов благоустройства, на которых проводится регулярное и качественное выполнение работ по благоустройству.

Сведения о значениях  показателей (индикаторах) муниципальной программы, характеризующих решение указанных задач представлены в приложении 1 к муниципальной программе.

Сведения о показателях муниципальной программы, включенных в федеральный (региональный) план статистических работ, приведены в приложении 5 к муниципальной программе.

Сведения о методике расчёта показателей (индикаторов) муниципальной программы приведены в приложении 6 к муниципальной программе.

Муниципальная программа носит постоянный характер. По итогам реализации муниципальной программы ожидается достижение следующих результатов:

- поддержание санитарных норм и эстетичного вида  территории поселения.

- создания комфортных и безопасных условий проживания жителей поселения

- повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства

- привлечение молодого поколения к участию в благоустройству населенных пунктов.

Этапы реализации муниципальной программы  не выделяются. Период реализации муниципальной программы 2014-2020 годы.

- Раздел 8.4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы «Благоустройство территории» муниципальной программы

Для реализации муниципальной программы выделения подпрограмм не требуется. Муниципальной программой не предусматривается реализация  ведомственных целевых программ.

В рамках муниципальной программы реализуются  основные мероприятия:

Основное мероприятие «Содержание зеленых насаждений».

В рамках данного мероприятия  предусматривается: содержание зеленых насаждений, полив деревьев, кустарников, цветников, газонов; выкашивание и очистка газонов от опавших листьев и случайного мусора; прополка цветников, окучивание и разокучивание роз, кустарников и деревьев; обрезка деревьев (омолаживающая, санитарная), подсадка цветов, кустарников, формирование газонов, удаление поросли, валка сухостойных и аварийно-опасных деревьев, посадка деревьев, кустарников, цветников, сохранение историко-архитектурных памятников, парков, скверов, зон отдыха, погрузка мусора, отлов безнадзорных животных; установка урн; изготовление и установка в наиболее посещаемых местах информационных и предупреждающих аншлагов природоохранной тематики; изготовление и распространение листовок и агитационных плакатов природоохранной тематики; оповещение населения через средства массовой информации о мероприятиях по благоустройству.

Основное мероприятие «Содержание и ремонт сетей уличного освещения».

В рамках данного мероприятия  предусматривается: обеспечение работоспособности сетей наружного освещения, плата за уличное освещение, ремонт и содержание сетей уличного освещения, установка и замена светильников, ламп.

Основное мероприятие «Организация утилизации (буртовка) твердых бытовых отходов на свалке»

В рамках данного мероприятия предусматривается буртование свалки, в целях  содержания ее в санитарно-эпидемиологическом состоянии.

Основное мероприятие «Содержание мест захоронения»

В рамках данного мероприятия  предусматривается: содержание, ремонт, дератизация, противоклещевая обработка мест захоронений.

Основное мероприятие «Иные мероприятия по благоустройству населенных пунктов»

В рамках данного мероприятия  предусматривается: иные расходы не включенные в выше перечисленные мероприятия.

Перечень основных мероприятий муниципальной подпрограммы приведены в приложении 2 к муниципальной программе.

Раздел 8.5. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы

«Благоустройство территории» муниципальной программы

Финансирование мероприятий подпрограммы являются средства  бюджета Фоминского сельского поселения Заветинского района.

Объем ассигнований бюджета подпрограммы 2014-2020 годы 917,5 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 190,5 тыс. рублей;

в 2015 году – 160,0 тыс. рублей;

в 2016 году – 113,4 тыс. рублей;

в 2017 году – 113,4  тыс. рублей;

в 2018 году – 113,4 тыс. рублей;

в 2019 году – 113,4 тыс. рублей;

в 2020 году – 113,4 тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы подлежит ежегодному уточнению.

Средства местного бюджета, объемы финансирования и направления мероприятий подпрограммы выделяются в рамках муниципальных программ.

Распределение бюджетных ассигнований между мероприятиями осуществляется с учетом целей и задач подпрограммы.

Приложение 1

к муниципальной программе

«Благоустройство территории

Фоминского сельского поселения»

Сведения

о показателях (индикаторах)муниципальной программы «Благоустройство территории

Фоминского сельского поселения» и их значениях

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | ед. изм. | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 год | 2013год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа «Благоустройство: озеленение и освещение территории Фоминского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая площадь зеленых насаждений | га | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
| 2. | Обеспеченность уличным освещением | км | 14,97 | 14,97 | 14,97 | 14,97 | 14,97 | 14,97 | 14,97 | 14,97 | 14,97 |
| 3. | Общая площадь мест захоронения | га | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| 5. | Общая площадь свалки | га. | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 6. | Количество инициатив жителей населенных пунктов в области благоустройства территории | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |

Приложение 2

к муниципальной программе

«Благоустройство территории

Фоминского сельского поселения»

Перечень

основных мероприятий подпрограммы Фоминского сельского поселения

«Благоустройство территории»

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный за исполнение основного мероприятия | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия не реализации основного мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Подпрограмма «Благоустройство территории Фоминского сельского» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие «Содержание зеленых насаждений» | Администрация Фоминского сельского поселения | 2014 | 2020 | Улучшение и поддержание состояния зеленых насаждений, устранение аварийных ситуаций, предание зеленым насаждениям надлежащего декоративного облика | Старовозрастность и сокращение площади зеленых насаждений, не достижение стратегической цели муниципальной программы | Показатель 1 |
| 2. | Основное мероприятие «Содержание и ремонт сетей уличного освещения» | Администрация Фоминского сельского поселения | 2014 | 2020 | Эстетический облик населенных пунктов, повышение качества наружного освещения, своевременное выполнение мероприятия | Изношенность линий уличного освещения, недостаток уличного освещения в населенных пунктах, не достижение стратегической цели муниципальной программы | Показатель 2 |
| 3. | Основное мероприятие «Содержание мест захоронения» | Администрация Фоминского сельского поселения | 2014 | 2020 | Улучшение состояния мест захоронения | Недостаточный уровень благоустроенности мест захоронения, не достижение стратегической цели муниципальной программы | Показатель 3 |
| 4. | Основное мероприятие «Организация утилизации (буртовка) твердых бытовых отходов на свалке» |  |  |  | Улучшение санитарно – эпидемиологического состояния территории, своевременное выполнения мероприятия | Ухудшение санитарно – эпидемиологического состояния территории, не достижение стратегической цели муниципальной программы | Показатель 4 |
| 5. | Основное мероприятие «Иные мероприятия по благоустройству населенных пунктов» | Администрация Фоминского сельского поселения | 2014 | 2020 |  |  | Показатель 5 |

Приложение 3

к муниципальной программе

«Благоустройство территории

Фоминского сельского поселения»

Расходы бюджета поселения на

реализацию муниципальной программы «Благоустройство территории Фоминского сельского поселения»

| Статус | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Расходы (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Муниципальная программа | Благоустройство территории Фоминского сельского поселения | Администрация Фоминского сельского поселения | 190,5 | 160,0 | 113,4 | 113,4 | 113,4 | 113,4 | 113,4 |
| Подпрограмма 1 | Благоустройство территории |  | 190,5 | 160,0 | 113,4 | 113,4 | 113,4 | 113,4 | 113,4 |
| Основное мероприятие | Содержание зеленых насаждений | Администрация Фоминского сельского поселения | 40,0 | 30,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| Основное мероприятие | Содержание и ремонт сетей уличного освещения | Администрация Фоминского сельского поселения | 115,0 | 97,8 | 53,4 | 53,4 | 53,4 | 53,4 | 53,4 |
| Основное мероприятие | Содержание мест захоронения | Администрация Фоминского сельского поселения | 10,0 | 6,7 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Основное мероприятие | Организация утилизации (буртовка) твердых бытовых отходов на свалке | Администрация Фоминского сельского поселения | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Основное мероприятие | Иные мероприятия по благоустройству населенных пунктов | Администрация Фоминского сельского поселения | 15,5 | 15,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 4

к муниципальной программе

«Благоустройство территории

Фоминского сельского поселения»

Расходы

областного бюджета, федерального бюджета и  бюджета поселения на реализацию муниципальной программы «Благоустройство территории Фоминского сельского поселения»

| Статус | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Оценка расходов (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | Благоустройство территории Фоминского сельского поселения | всего | 190,5 | 160,0 | 113,4 | 113,4 | 113,4 | 113,4 | 113,4 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 190,5 | 160,0 | 113,4 | 113,4 | 113,4 | 113,4 | 113,4 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 | Благоустройство территории | всего | 190,5 | 160,0 | 113,4 | 113,4 | 113,4 | 113,4 | 113,4 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 190,5 | 160,0 | 113,4 | 113,4 | 113,4 | 113,4 | 113,4 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 5

к муниципальной программе

«Благоустройство территории Фоминского сельского поселения»

Сведения

о показателях, включенных в федеральный (региональный) план статистических работ

| № п/п | Наименование показателя | Пункт федерального (регионального) плана статистических работ | Наименование формы статистического наблюдения и реквизиты акта, в соответствии с которым утверждена форма | Субъект официального статистического учета |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание мест захоронения | Строка 02 столбец 6 раздела «Кладбища» формы №12- ПУ федерального статистического наблюдения | Форма №12 – ПУ «Сведения по похоронному обслуживанию», утверждённая постановлением Федеральной службы государственной статистики от 30.11.2004 №90 | Администрация Фоминского сельского поселения |
| 2 | Содержание и ремонт сетей уличного освещения | Строка 402 столбец 5 раздела «Основные сооружения и оборудование, повышающее безопасность дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения» формы № 3-ДГ (мо) федерального статистического наблюдения | Форма № 3-ДГ (мо) «Сведения об автомобильных дорогах общего и необщего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, находящихся в собственности муниципальных образований», утверждённая приказом Росстата «Об утверждении формы от 07.08.2013 № 312» | Администрация Фоминского сельского поселения |
| 3 | Содержание зеленых насаждений | Строка 01 и 02 раздела «Зеленые насаждения» формы № 1 – КХ (регион) регионального статистического наблюдения | Форма № 1-КХ (регион) «Сведения о благоустройстве муниципального образования» | Администрация Фоминского сельского поселения |

Приложение 6

к муниципальной программе

«Благоустройство территории

Фоминского сельского поселения»

Сведения

о методике расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы «Благоустройство территории Фоминского сельского поселения»

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Методика расчета показателя (формула) и методологические пояснения к показателю | Базовые показатели (используемые в формуле) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Содержание зелёных насаждений | га | Обслуживаемые площади многолетних зелёных насаждений. | 6,2 |
| 2. | Содержание и ремонт сетей уличного освещения | км | Протяженность обслуживаемых сетей уличного освещения в соответствии с договором о безвозмездной передаче имущества и муниципальными контрактами, заключенными с подрядными организациями на выполнение работ по содержанию и ремонту уличного освещения | 14,97 |
| 3. | Содержание мест захоронения | кв.м | Общая площадь мест захоронения на которой проводятся работы по благоустройству | 13000,0 |
| 5 | Организация утилизации (буртовка) твердых бытовых отходов на свалке | га | Общая площадь свалки | 5,0 |
| 4. | Количество инициатив жителей населенных пунктов в области благоустройства территории | шт. | Количество инициатив жителей населенных пунктов | 1,0 |

Приложение № 2

к постановлению Администрации

Фоминского сельского поселения

от 10.10.2013 № 90

Перечень
 правовых актов Фоминского сельского поселения, признанных утратившими силу.

- Постановление Администрации Фоминского сельского поселения от 15.10.2011 № 96  «Об утверждении долгосрочной целевой программы  «Благоустройство территории Фоминского сельского поселения на 2012-2015 годы»

- Постановление Администрации Фоминского сельского поселения от 29.12.2012 № 33 «О внесении изменений в постановление Администрации Фоминского сельского поселения от 15.10.2011 №96».

- Постановление Администрации Фоминского сельского поселения от 11.03.2013 № 29 ««О внесении изменений в постановление Администрации Фоминского сельского поселения от 15.10.2011 №96».

- Постановление Администрации Фоминского сельского поселения от 19.09.2013 № 82 ««О внесении изменений в постановление Администрации Фоминского сельского поселения от 15.10.2011 №96».

Ведущий специалист

по общим вопросам                                                                      Л.В.Кучеренко