#### Российская Федерация

##### Ростовская область

Заветинский район

муниципальное образование «Фоминское сельское поселение»

##### Администрация Фоминского сельского поселения

## Постановление

№ 48

20.04.2015                                                                                              х.Фомин

| Об утверждении отчета реализации муниципальной программы Фоминского сельского поселения «Благоустройство территории Фоминского сельского поселения» за 2014 год |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Фоминского сельского поселения от 06.09.2013г № 75 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Фоминского сельского поселения»,  распоряжением Администрации Фоминского сельского поселения от 06.09.2013 года № 75 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Фоминского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации  муниципальной программы Фоминского сельского поселения  «Благоустройство территории Фоминского сельского поселения» согласно приложению настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования. 3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности главы

Фоминского сельского поселения                                      С.И.Ожередов

Постановление вносит

специалист 1 категории по  вопросам

муниципального хозяйства

### Приложение

к постановлению Администрации

Фоминского сельского поселения

№48  от 20.04.2015

Отчет о реализации муниципальной программы

Фоминского сельского поселения «Благоустройство территории Фоминского сельского поселения» за 2014 год

1.Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год.

Муниципальная программа «Благоустройство территории Фоминского сельского поселения» была утверждена постановлением Администрации Фоминского сельского поселения от 10.10.2013 № 90.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- комплексное решение проблем  благоустройства, обеспечение и улучшение внешнего вида территории Фоминского сельского поселения;

-повышение качества жизни населения на территории поселения.

Задачи программы:

- поддержание на существующем уровне и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния и благоустроенности поселения

В 2014 году для повышения уровня благоустройства территории, комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения  каждую последнюю пятницу месяца проводились субботники.

Основной проблемой по-прежнему остается поддержание территории хутора в надлежащем состоянии. Стала популярной практика проведения ударников с участием организаций и жителей. Проводится уборка придворовых территорий и территорий вокруг учреждений.  К жителям, которые нарушают правила благоустройства в части уборки территории, свободного выгула домашнего скота и птицы, устройства несанкционированных свалок мусора, а также его сжигание применяется административная практика. Также для поддержания порядка на территории поселения ежегодно принимаются на временные работы школьники и взрослое население. Для оплаты по договорам на временные работы в 2014 году затрачено 94,4 тыс.руб.. Помимо этого ежегодно администрация поселения заключает договора на буртование  ТБО на свалке.

Сотрудниками администрации, учреждений культуры, школ  были приведены в порядок памятники, территории спортивных. Выполнена работа по противоклещевой обработке кладбищ. Произведено техническое обслуживание сетей уличного освещения.

На  сходах граждан регулярно проводилось информирование населения по вопросам о необходимости очистки придворовых территорий от мусора. На информационных стендах размещаются объявления по вопросам благоустройства. Раздавались памятки о содержании придворовых территорий в порядке, необходимости устранения нарушений.

Проведен «День древонасаждения», на котором было посажено 80 саженцев, привлечено более 30 человек.

2.Результаты реализации основных мероприятий в разрезе

подпрограмм муниципальной программы.

Реализация  основных мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации утвержденным распоряжением Администрации Фоминского сельского поселения от 17.10.2013 № 60.

Для достижения намеченных целей программы предусматривалась реализация следующих основных мероприятий:

Основное мероприятие 1.1 «Расходы на уличное освещение». Работы по техническому обслуживанию сетей уличного освещения выполнены в полном объеме. Проведены мероприятия по замене отработанных ламп уличного освещения, оплата электроэнергии за уличное освещение  производится в срок.

Основное мероприятие 1.2 «Расходы на озеленение» исполнено  полном объеме.

Основное мероприятие 1.3 «Расходы на содержание и организацию мест захоронения» исполнено в полном объеме.

Основное мероприятие1.4 «Расходы на прочие мероприятия по благоустройству населенных пунктов» выполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 1.5 «Расходы по организации утилизации (буртовка) твердых бытовых отходов выполнено в полном объеме.

Описание результатов реализации основных мероприятий подпрограмм в 2014 году приведены в таблице 1 к настоящему отчету.

3.Результаты реализации мер муниципального

и правового регулирования.

Меры правового регулирования в жилищно-коммунальной сфере, относящиеся к компетенции Администрации Фоминского сельского поселения в 2014 году не предусматривались.

4.Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы.

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2014 году по плану составил 263,3 тыс. руб., израсходовано 249,8 тыс. руб. (94,8 %);

По подпрограмме «Благоустройство территории» израсходовано 249,8 тыс. руб., плановые значения – 263,3 тыс. руб. (94,8%). Работы по техническому обслуживанию сетей уличного освещения, по благоустройству территории выполнены в полном объеме. Экономия средств сложилась за счет  уличного освещения.

Сведения об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы  отражены в таблице 2 настоящего отчета.

5.Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях

в муниципальную программу.

В течение 2014 года ответственным исполнителем вносились изменения в муниципальную  программу Фоминского сельского поселения сельского поселения «Благоустройство территории Фоминского сельского поселения»:

1. Постановлением Администрации Фоминского сельского поселения от 26.03.2014 № 21 «О внесении изменений в постановление Администрации Фоминского сельского поселения от 10.10.2013 № 90 «Благоустройство территории Фоминского  сельского поселения». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Фоминского сельского поселения  от 18.03.2014 №63 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Фоминского сельского поселения от 25.12.2013 № 48 «О бюджете  Фоминского  сельского поселения Заветинского района на 2014 год и на плановый период  2015 и 2016 годов»:

- увеличение бюджетных ассигнований на 15,7 тыс. руб., на «Расходы по озеленению».

- увеличение бюджетных ассигнований на 5,0 тыс. руб., на «Расходы по организации утилизации (буртовка) твердых бытовых отходов».

2. Постановлением Администрации Фоминского сельского поселения от 15.10.2014 № 21 «О внесении изменений в постановление Администрации Фоминского сельского поселения от 10.10.2013 № 90 «Благоустройство территории Фоминского  сельского поселения». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Фоминского сельского поселения  от 11.06.2014  №72 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Фоминского сельского поселения от 25.12.2013 № 48 «О бюджете  Фоминского  сельского поселения Заветинского района на 2014 год и на плановый период  2015 и 2016 годов»: Причины изменений: уменьшение бюджетных ассигнований на 11,9 тыс.рублей  на «Расходы на уличное освещение»;

уменьшение бюджетных ассигнований на 11 тыс.рублей  на «Расходы на озеленение»;

уменьшение бюджетных ассигнований на 4,3 тыс.рублей  на « Расходы на содержание и организацию мест захоронения»;

увеличение бюджетных ассигнований на 25,0 тыс.рублей на «Расходы на прочие мероприятия по благоустройству территории».

3. Постановлением Администрации Фоминского сельского поселения от 26.01.2015 № 7 «О внесении изменений в постановление Администрации Фоминского сельского поселения от 10.10.2013 № 90 «Благоустройство территории Фоминского  сельского поселения». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Фоминского сельского поселения  от 29.12.2014  №85 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Фоминского сельского поселения от 25.12.2013 № 48 «О бюджете  Фоминского  сельского поселения Заветинского района на 2014 год и на плановый период  2015 и 2016 годов». Причины изменений: уменьшение бюджетных ассигнований на 11,9 тыс.рублей  по уличному освещению;

уменьшение бюджетных ассигнований на 11,9 тыс. на «Расходы на уличное освещение».

6.Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Реализация основных мероприятий муниципальной программы производилась за счет средств бюджета поселения.

Оценка эффективности муниципальной программы проводилась путем сопоставления фактического показателя и планового.

Критерий «Степень соответствия запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной  программы и эффективности использования средств  бюджета поселения производился по следующей формуле:

ФРi

П = -------  х    100%,

ЗРi

где:

П - полнота использования бюджетных средств;

ФР - фактические расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы в соответствующем периоде;

ЗР - запланированные бюджетом поселения расходы на реализацию муниципальной программы в соответствующем периоде.

П = 249,8 / 263,3 х 100 % = 94,8 %

Так как значение показателя полноты использования бюджетных средств П меньше 100%, то степень соответствия фактических затрат бюджета поселения на реализацию муниципальной программы запланированному уровню оценивается как удовлетворительная.

В результате проведения оценки эффективности установлено, что  реализация муниципальной программы в 2014 году по степени  достижения целей и решения задач оценивается как удовлетворительная.

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация. Распоряжением Администрации Фоминского сельского поселения от 26.01.2015 № 10утвержден план реализации муниципальной программы на 2015 год.

- Таблица 1

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) муниципальной программы Фоминского сельского поселения «Благоустройство территории Фоминского сельского поселения»

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 год | 2014 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Фоминского сельского поселения «Благоустройство территории Фоминского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Благоустройство территории» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая площадь зеленых насаждений | га | 6.2 | 6.2 | 6.2 | - |
| 2. | Обеспеченность уличным освещением | км | 14.97 | 14.97 | 14.97 | - |
| 3. | Общая площадь мест захоронения | га | 1,3 | 1,3 | 1,3 | - |
| 4. | Общая площадь свалки | га | 5,0 | 5,0 | 5,0 | - |
| 5. | Количество инициатив жителей населенных пунктов в области благоустройства территории | шт. | 1 | 1 | 1 | - |

- Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

«Благоустройство территории Фоминского сельского поселения»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель заместитель руководителя | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма муниципальной программы «Благоустройство территории» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «Расходы на уличное освещение» | Специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Увеличение протяженности освещенных улиц населенных пунктов | Произведена замена отработанных ламп | -. |
| 1.2 | Основное мероприятие «Расходы на озеленение» | Специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Улучшение и поддержание состояния зеленых насаждений, устранение аварийных ситуаций, предание зеленым насаждениям надлежащего декоративного облика | Проведена междурядная культивация многолетних насаждений, обрезка деревьев, работники администрации произвели побелку деревьев | - |
| 1.3 | Основное мероприятие «Расходы на содержание и организацию мест захоронения» | Специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Улучшение состояния мест захоронения | Проведена противоклещевая обработка кладбищ, проведено два субботника по наведению порядка на кладбищах | - |
| 1.4 | Основное мероприятие «Расходы на прочие мероприятия по благоустройству территории» | Специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Уход за территорией поселения | Сотрудниками администрации, учреждений культуры, школ на субботниках приведены в порядок памятники, территории спортивных площадок. Проводится работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности. Заключены договора с наемными работниками по наведению порядка. На сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам благоустройства территории поселения, содержания придворовых территорий в порядке. | - |
| 1.5 | Основное мероприятие «Расходы по организации утилизации (буртовка) твердых бытовых отходов | Специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства |  |  |  |  | Правильное содержание и хранение твердых бытовых отходов | На территории поселения были проведены 2 субботника по уборке территории свалки, проведены работы по буртованию ТБО | - |

- Таблица 3

Сведения

об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Благоустройство территории Фоминского сельского поселения» за  2014 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Благоустройство территории Фоминского сельского поселения» | всего | 263,3 | 249,8 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 263,3 | 249,8 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма | «Благоустройство территории» | всего | 263,3 | 249,8 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 263,3 | 249,8 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | «Расходы на уличное освещение» | всего | 161,5 | 149,7 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 161,5 | 149,7 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 | «Расходы на озеленение» | всего | 29,0 | 28,3 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 29,0 | 28,3 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.3 | «Расходы на содержание и организацию мест захоронения» | всего | 5,7 | 5,7 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 5,7 | 5,7 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.4 | «Расходы на прочие мероприятия по благоустройству территории» | всего | 52,1 | 51,1 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 52,1 | 51,1 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.5 | Основное мероприятие «Расходы по организации утилизации (буртовка) твердых бытовых отходов | всего | 15,0 | 15,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 15,0 | 15,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |